РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» февраля 2013 г.   № 15

«Об утверждении Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Быковского городского поселения, в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Быковского городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Быковского городского поселения Гордеева К.В.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Быковского

городского поселения    ^/ХЛ-^'	В.В.Сергиенко

Утвержден

постановлением

Главы Быковского

городского поселения^

от / Ы 2013 г. N/Ј

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

БЫКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

- Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Быковского городского поселения (далее - Порядок).

- Настоящий Порядок позволяет определить степень достижения целей и задач долгосрочных целевых программ.

- Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ проводится по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения их реализации.

1.4.	Оценка эффективности реализации целевых программ осуществляется
Администрацией Быковского городского поселения с учетом специфики Программы.

1.5.	Оценка эффективности реализации является составной частью ежегодной
итоговой информации о реализации долгосрочных целевых программ. Требования к
содержанию ежегодной итоговой информации о реализации Программы и использовании
финансовых средств определяются Порядком разработки, формирования и реализации
долгосрочных муниципальных программ Быковского городского поселения.

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы готовит итоговую информацию о реализации Программы и ее эффективности, в которой отражаются качественные и количественные результаты выполнения целевой программы (подпрограмм Программы), приводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов.

1.6.	Пакет документов по оценке эффективности реализации долгосрочной целевой
программы обязательно должен содержать:

-	пояснительную записку;

- анализ объемов финансирования мероприятий долгосрочной районной целевой программы Быковского городского поселения согласно приложению N 1 к Порядку;

- анализ достижения показателей эффективности целевой программы согласно приложению N 2 к Порядку;

- динамику целевых значений показателей эффективности целевой программы согласно приложению N 3 к Порядку;

- оценку эффективности реализации целевой программы согласно приложению N 4 к Порядку.

Пакет документов представляется на электронном и бумажном носителях.

1.7.	По целевой программе, срок реализации которой завершился, итоговая
информация о выполнении Программы и ее эффективности представляется за весь период
ее реализации. Итоговая информация должна включать информацию о результатах
реализации целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь период
реализации Программы, включая оценку значений целевых показателей.

2. Механизм оценки эффективности и результативности реализации долгосрочных целевых программ

2.1.	Критериями оценки эффективности реализации программ являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации целевых программ;

- процент отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий целевых программ;

- динамика показателей эффективности реализации целевых программ.

2.2.	Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы применяются
основные целевые показатели эффективности (далее - целевые показатели), определенные
в целевой программе.

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя - 0 баллов;

- при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу снижения. Оценка целевых показателей определяется согласно приложению N 2 к Порядку. Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных

согласно приложению N 3 к Порядку.

Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется согласно приложению N 4 к Порядку.

По результатам оценки эффективности реализации целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

- целевая программа высокоэффективная;

- целевая программа эффективная;

- целевая программа низкоэффективная.

2.3.	Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом
особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и
фактических объемов расходов на их достижение.

3. Заключение по результатам оценки реализации долгосрочной

целевой программы

3.1.	Документы, перечисленные в пункте 1.6 настоящего Порядка, муниципальный
заказчик направляет в Администрацию Быковского городского поселения для подготовки
заключения об эффективности целевой программы и определения объемов
финансирования Программы на очередной финансовый год в сроки, установленные
Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ
Быковского городского поселения.

3.2.	По целевой программе, срок реализации которой завершился, документы,
перечисленные в пункте 1.5 настоящего Порядка, муниципальный заказчик направляет в
Администрацию Быковского городского поселения для подготовки заключения об
эффективности целевой программы.

Администрации Быковского городского поселения направляет на рассмотрение главе Быковского городского поселения итоговую информацию о ходе реализации Программы с заключением об эффективности целевой программы.

3.3.	В случае непредставления отчетности (ежеквартально, по итогам года или за
весь период реализации) в надлежащей форме и в надлежащие сроки администрация
Быковского городского поселения направляет главе Быковского городского поселения

предложения:

- о принятии в установленном порядке мер к руководителю целевой программы;

- о смене муниципального заказчика целевой программы;

- об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

- о приостановлении финансирования целевой программы;

- о досрочном прекращении реализации целевой программы.

3.4.	В случае если оценка эффективности целевой программы низкая, администрация
Быковского городского поселения направляет предложение о сокращении, начиная с
очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой
программы, приостановлении реализации или о досрочном прекращении ее реализации в
финансовый отдел администрации Быковского муниципального района Волгоградской
области в соответствии с графиком составления проекта решения о бюджете района на
очередной финансовый год и плановый период.

3.5.	Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или
досрочном прекращении целевой программы по оценке эффективности ее реализации
оформляется постановлением Главы администрации Быковского городского поселения.

3.6.	В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового
года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или досрочном
прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих
программ муниципальных контрактов в бюджете Быковского городского поселения
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств,
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение
об их прекращении.

Приложение N 1

к Порядку проведения и критериям

ежегодной оценки эффективности

реализации долгосрочных

целевых программ

Быковского

городского поселения

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ мероприятий долгосрочной целевой программы Быковского городского поселения

(наименование целевой программы)

| N п/п | Наименова ние задачи, мероприяти я | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполните ль мероприят ия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | абсолютное (тыс. руб.) +/- | относительное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Порядку проведения и критериям

ежегодной оценки эффективности

реализации долгосрочных

целевых программ

Быковского

городского поселения

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ мероприятий долгосрочной целевой программы Быковского городского поселения

(наименование целевой программы)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | оценка в баллах |
|  |  |  |  | относительное (%) | абсолютное +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка(S) | X | X | X | X | X |  |

Приложение N 3

к Порядку проведения и критериям

ежегодной оценки эффективности

реализации долгосрочных

целевых программ

Быковского

городского поселения

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ долгосрочной целевой программы Быковского городского поселения

(наименование целевой программы)

| Целевые показател и | Единиц а измерения | Год реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 -й год | 2-й год |  | в целом по целевой программе * |
|  |  | план | факт | оценка (в баллах) | план | факт | оценка (в баллах) |  | план | факт | оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 |
| Целевой показател ь 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показател ь 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые показател и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* графа 10 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации целевой программы

Приложение N 4

к Порядку проведения и критериям

ежегодной оценки эффективности

реализации долгосрочных

целевых программ

Быковского

городского поселения

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ долгосрочной целевой программы Быковского городского поселения

(наименование целевой программы)
за	год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S>0 | Высокоэффективная |  |
| S = 0 | Эффективная |  |
| S<0 | Низкоэффективная |  |